AI NATIVE ISLAND

AI 原生荒岛社会模拟

Demo V0.1 PRD · 文档 V0.3（开发交付与完整验收版）

以 AI Town 作为连续空间与渲染底座，吸收 Google DeepMind Concordia 的社会模拟、资源困境和 Game Master 设计模式。

文档版本

V0.3 / 可直接交付开发 Agent 的实现与验收规范

日期

2026 年 8 月 6 日

原型目标

验证 3 个 AI Agent 在稀缺资源、私人知识与空间约束下是否自然产生合作、竞争、联盟与背叛

建议形态

浏览器端 2D 俯视角 / 连续呈现 / 离散决策 / 20-30 分钟单局验证

产品判断

第一版不需要证明“AI 能否模拟完整社会”，只需要证明：在一个可信、可计算的空间世界里，三个拥有不同能力、人格参数、初始处境和有限认知的角色，能否围绕同一批资源形成可追溯、可重复但不完全可预测的社会关系。

给你一个 Deepseek 的 API key 供你开发测试:

sk-ca0ad5b91a134770823d28fe6be49aca

目录

V0.1 是“机制验证原型”，不是正式商业版本。为了得到可判断的实验结果，采用 3 个已编写且完全参数化的角色档案、固定地图结构、固定五天观察窗口，并保留随机种子。角色不预设“协作型/竞争型”等社会类型；其合作、囤积、结盟与背叛由境遇和历史动态形成。随机身份、复杂制作、天气、战斗、救援和玩家干预均暂缓。

第一部分：产品、技术与机制定义

1. 结论摘要与产品假设

2. 开源技术审计：AI Town

3. 开源技术审计：Google DeepMind Concordia

4. 融合架构与技术路线

5. V0.1 原型产品定义

6. 地图、资源与空间设计

7. 三个 Agent 的人格、能力与目标

8. 时间、行动与决策循环

9. 社交、关系与记忆系统

10. AI 决策协议与 Game Master

11. 界面、观察与调试体验

12. 数据模型与文件级改造清单

13. 验收标准与实验设计

14. 开发计划、成本与风险

15. 已确认事项与后续开放问题

第二部分：开发交付与完整验收规范

16. 文档执行效力与最终交付目标

17. 仓库、环境与一键启动要求

18. 运行架构与模块边界

19. 完整功能需求清单

20. 角色参数的可执行性与反事实验证

21. LLM API、Prompt 与容错协议

22. 场景配置、随机种子与存档

23. 分阶段开发计划与阶段门禁

24. 测试架构与代码质量门槛

25. 行为验证指标与自动判定

26. 真实 API 全流程试玩验收

27. 稳定性、性能、成本与安全验收

28. 最终交付物与 Definition of Done

29. 开发 Agent 执行协议与最终报告

附录 A：结构化 Action 示例

附录 B：事件日志示例

附录 C：参考来源

附录 D：核心 TypeScript 数据契约

附录 E：强制验收场景与种子

附录 F：逐项验收清单

附录 G：最终验收报告模板

1. 结论摘要与产品假设

这套想法在技术上可行，而且比“几十个 Agent 的开放小镇”更适合做成小而美的 AI Native 游戏。它的优势不在规模，而在封闭场景、有限资源、清晰因果和短局制。只要底层规则足够确定，AI 只负责理解、选择、交流和形成偏好，三个角色已经能够产生明显的社会结构。

一款 2D 俯视角的荒岛社会实验游戏。三名幸存者在五个岛上日内探索地图、采集食物与淡水，并依据可量化的身体、技能、人格、经历、私人知识和关系做出行动；玩家以完整上帝视角观察每个真实动机，以及合作、囤积、承诺、背叛和二对一关系如何形成。

1.1 为什么三个角色足够

三个角色形成了最小但完整的政治结构：A 与 B、A 与 C、B 与 C 三组关系，以及最典型的“二对一”联盟。

玩家可以记住每个人的经历和立场，不会出现多人模拟中角色迅速脸谱化、事件无法追溯的问题。

AI 成本、状态同步和提示词长度都可控，适合快速验证底层机制。

但“三个人”本身不会自动产生阵营。必须提供私人知识、比较优势、资源瓶颈和不完全一致的目标，否则他们很可能一直理性合作。

1.2 V0.1 要回答的核心问题

角色是否会基于自身需求和已知信息，主动去正确的位置探索、采集与补给，而不是随机游走。

资源总量勉强够用时，角色是否会出现共享、囤积、谈判、承诺和拒绝。

角色的合作、观望、自保或对立策略，是否会随着资源压力、能力依赖、承诺履行和关系历史发生变化，而不是由开局预设的社会类型直接决定。

社会关系变化是否有事件依据，玩家是否能解释“为什么他们后来结盟或敌对”。

不同随机种子和模型采样下，结局是否有差异，同时又不出现资源凭空生成、角色知道未知地点、死亡后继续行动等逻辑错误。

1.3 V0.1 明确不做什么

暂不包含

原因

复杂制作、工具树和建筑

会把验证重点从社会博弈转移到传统生存经营。

天气、疾病、受伤和治疗

会显著增加状态变量；第一版只保留饥饿、口渴、体力和健康。

战斗、抢夺和偷窃

需要额外的冲突结算与动画；V0.1 通过先到先得、个人库存、信息隐瞒和拒绝分享制造竞争。

玩家投放物资或直接干预

当前先验证 Agent 自发行为，玩家干预属于后续玩法层。

随机职业与完全随机性格

先用固定原型验证机制，之后再做参数化随机。

正式两小时单局

技术原型采用约 25 分钟的五日模拟；验证通过后再扩展到完整 20-30 岛上日。

治理、选举和复杂规则制定

Concordia 已验证此类结构，但三人荒岛 V0.1 不需要选举系统。

2. 开源技术审计：AI Town

AI Town 适合作为主底座，但不能把它误认为一个已经完成的自主社会模拟器。它真正成熟的是“持续运行的空间世界”：服务端游戏循环、角色连续移动、寻路避障、客户端平滑回放、异步大模型任务、对话和记忆存储。它最薄弱的部分恰好是本项目最关键的部分：资源、目标、行动选择和社会博弈。

2.1 可直接保留的能力

能力

审计结论

V0.1 用法

游戏引擎与时间推进

可保留。单世界串行执行，批量计算高频 tick，再按较低频率写回数据库。

继续承担世界时间、移动、碰撞和动作持续时间。

2D 俯视角与 PixiJS 渲染

可保留。现有客户端已经能渲染地图、人物和连续动画。

替换美术和 UI，不重写渲染栈。

网格寻路与碰撞

可保留并小幅修改。当前为四方向网格路径，障碍来自 objectTiles。

用于移动到资源节点、会面点和营地。

异步 Agent Operation

可保留。大模型调用运行在游戏循环之外，完成后通过输入回写状态。

将现有对话操作扩展为计划、对话和记忆操作。

世界、角色和对话持久化

可保留。Convex 数据库已承担实时同步与存档。

新增资源、库存、需求、事件日志和关系表。

Tiled 地图导入

可保留但需扩展。目前主要读取背景层和阻挡层。

增加对象层或自定义属性，导入资源点、区域和出生点。

LLM Provider 适配

可保留。支持本地 Ollama 与 OpenAI 兼容接口。

规划和对话使用同一抽象层，可切换低成本模型。

2.2 必须重写或新增的部分

现状

问题

改造要求

Agent 闲置行为

当前活动从常量列表随机抽取，游走目的地也是随机坐标，并未由目标或 LLM 做生存决策。

重写为结构化 Planner：根据需求、知识、资源、关系和目标选择动作。

对话候选选择

主要选择附近且空闲的角色，未考虑求助、谈判、共同任务或关系动机。

以“社交意图 + 空间可达 + 紧迫性”触发会面或交谈。

角色状态

Player 只有位置、速度、活动和寻路状态。

新增饥饿、口渴、体力、健康、库存、承重、当前动作和已知地图。

地图语义

WorldMap 只包含瓦片层、阻挡层和动画精灵，没有“这是泉水/椰林/营地”的语义。

新增 Location、ResourceNode、DiscoveryZone 和交互半径。

记忆

主要在对话结束后生成摘要，重要度和向量检索围绕聊天；非对话事件没有统一进入长期记忆。

建立统一事件账本，记录发现、赠予、拒绝、承诺、违约、资源变化和死亡。

关系

缺少显式的信任、怨恨、依赖或承诺账本。

新增双向关系状态，并由可验证事件更新。

动作结算

现有 activity 只是描述 + 截止时间，没有库存、消耗、失败或结果。

建立动作状态机、前置条件、占用时间、结果和中断机制。

事件回放

有位置历史和对话归档，但没有通用状态事件流。

所有关键状态变化写入 EventLog，为调试、复盘和未来回放服务。

2.3 AI Town 的几个技术风险

当前地图阻挡和寻路是基础四方向网格。对于 V0.1 足够，但若后续追求《动物森友会》式自然路径和大地图，需要改进局部避障、地形成本和多层区域。

Agent 大模型请求期间角色会等待。若直接沿用，模型响应速度会影响谁先到达资源，形成“API 延迟决定游戏输赢”的错误。V0.1 必须加入决策快照与同时间戳提交。

世界核心状态集中在单个 world 文档中。三个角色和小地图没有问题，但不能把这个结构直接扩展到大量角色或超长局。

现有反思机制调用额外模型，并且主要服务长期聊天世界。五日短局无需频繁反思，应该关闭或降级。

Convex 依赖可以降低开发成本，但会增加部署和后端耦合。V0.1 建议先接受；若未来做本地单机，再评估迁移。

2.4 许可判断

AI Town 使用 MIT License，可以修改、商业使用和再分发，但需要保留版权与许可声明。地图瓦片、UI 素材和第三方美术需要分别核对其原始许可，正式产品不应直接沿用示例素材。

3. 开源技术审计：Google DeepMind Concordia

Concordia 不适合作为最终游戏引擎，但非常适合作为“社会模拟方法库”。它把角色拆成 Entity 与 Components，把环境和规则交给 Game Master，把每次行动约束为 ActionSpec，并允许多个角色并行决策、统一结算。其最新的 Resource Dilemma 示例与本项目高度吻合。

3.1 可融合的核心设计

Concordia 概念

价值

在荒岛原型中的映射

Entity

角色不是单一 Prompt，而是由多个可组合组件构成。

AI Town 的 Agent + Player，分别承担认知与物理状态。

Components

身份、目标、记忆、感知等独立注入上下文，便于测试和替换。

Identity、Needs、Inventory、Perception、Relationships、Memory、GoalWeights。

Game Master

角色提出自然语言意图，环境负责验证物理可行性并给出后果。

确定性的 Survival Resolver；不让 LLM 决定资源是否存在或角色是否死亡。

ActionSpec

限制 Agent 在当前阶段能做什么，并规定输出类型。

TypeScript 判别联合 + JSON Schema，严格限定 move/explore/harvest/give/talk 等动作。

Simultaneous Resolution

多个角色并行决策后统一结算，避免顺序偏差。

同一决策快照中的多个空闲角色并发请求，使用同一游戏时间戳提交意图。

Resource Simulation State

共享资源数量由独立状态对象维护，不从自然语言猜测。

ResourceNode 库存、再生、个人库存和每日需求。

Social Value Orientation（仅作参考）

用连续维度描述对自身收益、共同收益和相对优势的偏好，适合转化为决策系数，但不应成为固定角色类别。

拆分为 empathy、dominance、lossAversion、reciprocitySensitivity、normAdherence 等连续参数；合作/竞争只作为事后行为标签。

Termination Component

资源耗尽或周期结束有明确终止条件。

第五天结束、所有人死亡，或关键资源彻底耗尽且无人有存量。

3.2 Resource Dilemma 给本项目的直接启发

共享资源应当是一个数学上可结算的库存，而不是由对话描述“似乎还剩一些”。

角色可以自由解释自己的决定，但最终必须输出结构化采集量或结构化 Action；系统只信结构化字段。

共同资源的总量、个人采集量、累计拥有量和终止条件必须全部写入状态，不依赖模型记忆。

讨论应发生在资源行动之后，让角色能根据上一阶段实际发生的事情重新谈判，而不是无休止闲聊。

Concordia 的社会价值取向可以作为连续人格参数的参考，但不应直接给角色贴“利他者”或“竞争者”标签。所有角色都具有自身生存、对他人处境、资源控制、道德成本和互惠预期等可量化权重，实际策略由当前境遇动态组合。

3.3 不建议直接复用的部分

不直接复用

原因

替代方案

Concordia Python 运行时作为在线主循环

会形成 TypeScript/Convex 与 Python 两套状态源、两套时间和复杂 RPC。

仅迁移设计模式；V0.1 全部在线状态保持在 AI Town/TypeScript。

自然语言 Game Master 决定物理结果

自由文本解析容易造成库存错误、重复消耗和不一致。

动作先结构化，再由确定性规则结算。

完整选举和政策系统

三人五日原型会被治理玩法淹没。

只保留承诺、请求、资源共享与简单联盟。

大规模向量记忆和持续反思

短局成本不划算，也可能放大错误解释。

事件账本 + 最近事件 + 高显著事件 + 关系摘要。

推荐的融合方式

AI Town 负责“世界真的在运行”；Concordia 负责“角色如何组织认知、如何提出行动、如何在共享资源中做社会选择”。两者不要并排运行，而是在 AI Town 内重写一个 Concordia 风格的 Agent 决策层。

3.4 许可判断

Concordia 使用 Apache License 2.0，可以商业使用和修改，但需要保留许可与归属说明，并在修改文件中标明变更。V0.1 若只是迁移架构思想而不复制代码，仍建议在技术文档中注明参考来源。

4. 融合架构与技术路线

融合后的系统不再是“LLM 在游戏里自由说话”，而是一个可验证的闭环：世界生成观察，Agent 基于有限信息提出结构化意图，规则引擎验证并执行，结果变成事件和新记忆，再进入下一次决策。

4.1 核心闭环

世界推进：移动、需求下降、资源再生和动作进度由确定性游戏逻辑推进。

触发决策：角色动作结束、需求进入阈值、发现新地点、遇到其他人或计划失效时进入决策。

组装上下文：按 Concordia Component 思路组合身份、目标、可见环境、已知地点、库存、关系、承诺和相关记忆。

Agent 输出：模型返回一个主动作、一个简短动机、一个对外意图和一个失败备选动作。

Game Master 验证：检查目标是否已知、是否可达、资源是否存在、物品是否足够、接触距离是否满足。

动作执行：路径、动画、持续时间、库存变化、消耗和失败概率由规则系统处理。

事件分发：只把角色能看见或被告知的事件写入其个人观察；全局事件同时进入调试日志。

关系与记忆更新：由事件类型更新信任、怨恨、依赖和承诺状态，必要时生成一句短记忆摘要。

4.2 连续呈现与离散决策

时间模型

表层看起来连续：角色一直走路、采集、交谈和休息。底层决策是离散的：角色只在动作结束或重要事件发生时调用模型。移动和采集期间不持续调用 AI。

V0.1 推荐参数：

层级

建议值

说明

游戏世界 tick

沿用 AI Town 高频 tick

负责平滑移动、碰撞和动画历史。

生存结算 tick

每 10 个岛上分钟

更新口渴、饥饿、体力和健康。

决策检查

每 30 个岛上分钟 + 事件触发

只对空闲或被中断的角色发起规划。

一次规划跨度

通常 1-3 个岛上小时

模型只选择下一项高层动作，不控制每个格子。

单局时间

5 个岛上日，约 25 分钟

约 1 岛上日 = 5 分钟现实时间。

正式版目标

20-30 个岛上日，约 2 小时

待原型通过后再扩展。

4.3 避免模型延迟影响公平

直接沿用 AI Town 时，模型返回慢的角色会在世界里多发呆几秒，从而可能错过资源。V0.1 采用“决策快照”机制：

记录 decisionRequestedAt 的游戏时间和世界快照版本。

同一时刻需要决策的角色并发调用模型。

模型返回后，意图都以同一决策时间提交，而不是以 API 返回时间排序。

提交时再次验证世界状态；如果资源已被先前动作预约或条件变化，则执行 fallback 或立即重规划。

原型阶段可以在所有待决策角色返回前暂停世界逻辑，但继续播放已有动画，优先保证实验公平和可复现。

5. V0.1 原型产品定义

5.1 原型目标

唯一主目标

让玩家在一局结束后能够清楚说出：谁发现了什么，谁向谁提出了什么，谁共享或隐瞒了资源，关系为什么改变，以及最终谁与谁站在了一起。

5.2 一局流程

阶段

游戏内时间

预期行为

坠机与初始分配

第 1 日清晨

三人出现在坠机点，看到有限应急水和口粮；初始态度中性。

首次探索

第 1 日白天

角色根据线索和能力向不同方向探索，陆续发现泉水、椰林或潮池。

第一次资源选择

第 1-2 日

选择带回营地、自己保留、告诉他人、要求交换或先观察。

合作与摩擦

第 2-4 日

资源需求上升；承诺、拒绝、重复索取、共享和信息隐瞒开始影响信任。

关系与策略定型

第 3-5 日

角色依据真实的分享、拒绝、依赖、承诺和违约逐渐形成合作、疏远或二对一关系；任何角色都可能改变策略。

结局与复盘

第 5 日傍晚

展示生存状态、资源流向、关系变化、关键承诺和事件时间线。

5.3 结束条件

正常结束：第五个岛上日 18:00。

提前结束：三名角色全部死亡。

可选提前判定：所有可再生淡水节点永久失效且所有库存为零，同时存活角色均进入不可逆脱水阶段。

V0.1 不设置救援成功或建造木筏等“胜利任务”；结局是社会实验结果，不是关卡通关。

角色死亡后在原地留下可拾取背包；其他角色需要实际移动到死亡位置才能取得其中物资。V0.1 尸体不可食用。

5.4 结局展示

幸存人数与每人最终健康。

每人采集、消费、共享、保留和浪费的食物/淡水数量。

三组关系的信任曲线与最终联盟。

关键承诺：提出、接受、履行或违约。

五到十条关键事件组成的“荒岛简史”。

后续可选：用一次低成本 LLM 调用将结构化事件改写为短篇复盘，但不影响结算。

6. 地图、资源与空间设计

地图不是背景，而是博弈的一部分。V0.1 通过“资源分处相反方向、个人视野有限、每日水源容量有限、携带量有限”制造合作的必要性。地图不能过大，否则三个角色只会各自行动；也不能过小，否则私人发现和会面没有意义。

6.1 地图规格

项目

建议

地图尺寸

48 × 48 格；视觉上可通过地形和植被显得更自然。

移动方式

底层四方向网格寻路，前端连续插值；不向玩家显示格子。

出生点

中央偏西的坠机点，三人相距 2-4 格。

视野

每个角色 4-6 格发现半径；资源节点首次进入范围才写入个人知识。

全知视角

玩家始终能看到全地图、所有真实资源、个人库存、角色知识、私人动机、关系判断和隐藏行为；同时可切换某个角色的认知叠层，比较“真实世界”与“角色所知”。

地形结构

中心营地 + 三条主要路线 + 两处狭窄通道，确保角色会偶遇。

地图数据

在 Tiled 增加 Object Layer：location、resourceNode、spawn、interactionZone。

6.2 地点设计

地点

作用

社会意义

坠机点 / 营地

初始应急物资、公共储物箱、主要会面点。

资源是“公共的还是先拿先得”不会由系统预设，而由角色行为形成。

淡水泉

唯一稳定淡水来源，位于东北，路程较远。

每日容量接近三人总需求，任何浪费、囤积或错过采集都会造成短缺。

椰林

有限食物节点，位于东南。

植物研究员采集效率更高，产生比较优势。

潮池

每日少量可再生食物，位于西南并有时间窗口。

与淡水泉方向相反，促使分工或竞争。

高地观察点

不直接产资源，但能扩大探索范围。

允许角色先发现路线，再决定是否向他人共享地点信息。

6.3 资源参数建议

资源

初始/再生

需求与限制

设计意图

应急淡水

坠机点 6 单位，不再生

公共箱可被任何人取用

刚好支持三人第一天，为探索泉水留出窗口。

淡水泉

初始 5；每天清晨恢复到 5

每人每天约需 2；单次采集耗时；库存和携带量有限

五天总量与全员需求几乎相等，合作时勉强够用。

应急口粮

坠机点 3 单位

每人每天约需 1

只能撑过第一天。

椰林

有限 5 单位

植物研究员采集效率更高

鼓励依赖与交换。

潮池

每天恢复 2 单位

采集存在小幅随机失败，体力消耗较高

提供补充，但不足以单独养活三人。

关键平衡原则

淡水的理论总量应当只比三人最低生存需求高 0%-10%。食物可以略宽松。这样“协调良好时全员可活，重复劳动、错过采集、个人过量消费或囤积时必然有人受损”。

6.4 私人知识

资源节点被发现前不存在于角色的 Planner 上下文中，Agent 不能直接选择未知地点。

一个角色发现节点后，只写入自己的 KnownLocations。

通过对话共享位置时，系统将位置事实写入接收者知识；AI 文本不能直接修改地图知识。

角色可以说谎或含糊描述，但只有结构化的 share_location 字段才代表“明确告知”。

玩家可以查看所有真实地点，同时切换查看每名角色知道什么，避免把模型“全知”误判为聪明。

7. 三个 Agent 的人格、能力与目标

V0.1 不再给角色预设“协作型、竞争型、互惠型”等社会身份。角色拥有可以量化的身体、技能、人格、经历与道德参数；这些参数只改变感知、行动成本、成功率和决策评分。合作、囤积、领导、背叛或结盟是角色在特定境遇中的动态结果。

7.1 单一事实源：先有参数，再有人物小传

角色资料硬规则

CharacterProfile JSON 是唯一事实源。人物背景、职业描述和性格文案只能由结构化参数渲染生成；游戏系统和 Agent 都读取同一份参数。任何无法改变行动能力、感知、成本、成功率、决策评分、关系更新或初始状态的背景信息，都应删除。

禁止只写“他很勇敢”“她很善良”之类无法结算的形容词。必须转换为 riskTolerance、empathy、conflictAvoidance 等连续值，并明确作用位置。

Agent 同时获得数值与简短自我解释，例如 riskTolerance=62，并看到“我愿意承担中等偏高风险，但在重伤或严重缺水时会收缩”。

玩家上帝视角可以查看每条人物背景对应的参数来源和实际效果，避免角色小传沦为装饰。

人物文案是参数的显示层，不允许运行时从自由文本重新猜测数值，也不允许 Prompt 中存在系统没有使用的隐藏设定。

7.2 参数分层：稳定值、动态状态与事后标签

层级

主要字段

实际作用

更新方式

身体参数

strength、endurance、mobility、metabolism、painTolerance

承重、移动时间、体力消耗、口渴/饥饿增长和中断阈值

创建角色时确定；伤病或长期虚弱可临时修正

技能参数

navigation、observation、waterFinding、foraging、loadHandling、negotiation

地点发现概率、探索耗时、资源产量、信息判断和谈判质量

职业/经历提供基础值；V0.1 不做长期升级

连续人格

empathy、dominance、riskTolerance、impulsivity、lossAversion、conflictAvoidance、honestyPreference、reciprocitySensitivity

调整候选动作中的他人需求、控制收益、风险、即时满足、损失、冲突、欺骗与互惠权重

基础值稳定；压力只改变其有效影响，不直接改写人格

道德阈值

theftAversion、deceptionAversion、harmAversion、cannibalismAversion

为偷窃、欺骗、伤害和未来极端生存行为增加心理成本与拒绝阈值

基础值稳定；绝望、饥饿、群体规范和既往行为可改变有效成本

经历修正

initialTrust、scarcitySensitivity、promiseViolationSalience、authorityResponse 等

改变初始判断、事件显著度和某类行为的主观成本

由可验证的背景事件生成，必须注明具体 modifier

动态状态

stress、fear、desperation、guilt、perceivedScarcity、socialSafety、grievance

使同一人格在不同处境下做出不同选择，是策略变化的主要来源

由需求、死亡、发现、分享、拒绝、承诺和违约实时更新

关系状态

trust、resentment、dependency、affinity、promiseLedger

决定对特定对象的合作预期、求助意愿和背叛成本

按可观察事件逐次更新

事后行为标签

cooperative、hoarding、mediating、hostile 等统计标签

只用于玩家复盘和实验分析，不进入角色初始 Profile，也不直接驱动行动

根据最近行为窗口计算，可随时变化

7.3 背景信息必须编译为可执行效果

背景表述示例

结构化映射

游戏中的实际效果

Agent 可理解的解释

“做过 5 年户外救援队员”

navigation=78；observation=70；endurance=72；waterFinding=68

探索耗时 -15%；迷路/无效路线概率 -20%；水源线索发现评分 +20%

“我擅长辨认路线和水源迹象，长距离探索比一般人可靠。”

“长期从事港口装卸”

strength=80；loadHandling=82；endurance=62

基础携带上限 +2；重载移动惩罚降低 20%；资源采集速度 +25%

“我能一次带回更多物资，但不代表我愿意分享。”

“植物生态研究员”

foraging=85；observation=74；plantKnowledge=88

食物节点发现评分 +35%；植物食物采集耗时 -25%；单次有效产量 +30%

“我更容易识别可食植物，也知道怎样减少无效采集。”

“曾长期经历物资短缺”

scarcitySensitivity=68；lossAversion=65

库存下降时 perceivedScarcity 上升更快；低库存下保留资源的主观收益提高

“当补给来源不确定时，我会更早产生储备需求。”

“有长期社区志愿服务经历”

empathy +10；normAdherence +8；distressSalience +15%

观察到他人危急状态时，他人需求项权重提高；公开违约的心理成本增加

“我通常会注意到弱者的处境，但自己的生存危机仍可能覆盖这种倾向。”

“曾被亲密合作者欺骗”

initialTrust -8；promiseViolationSalience +25%；deceptionAversion +8

建立信任更慢；违约事件进入高显著记忆并造成更大关系波动

“我不会轻易相信承诺，一旦再次被欺骗会记得更久。”

7.4 V0.1 三个角色的能力档案（不设社会类型）

三个角色使用固定且已编写的职业/经历，以保证能力不对称和测试可复现；他们没有“合作者”“竞争者”字段。下面每一项背景都立即参与 V0.1 的探索、采集、携带或决策。

角色

有效背景

关键能力值（0-100）

V0.1 直接效果

A

户外救援队员，长期执行山地搜索

strength 55；endurance 72；mobility 65；navigation 78；observation 70；waterFinding 68

探索与移动更稳定，更容易先发现水源和路线；承重与食物采集一般。

B

港口装卸工，负责重物搬运和物资转运

strength 80；endurance 62；mobility 55；loadHandling 82；harvestEfficiency 70；navigation 45

携带上限最高，采集和运水速度更快；未知区域探索效率偏低。

C

植物生态研究员，长期进行野外样方调查

strength 42；endurance 55；mobility 60；foraging 85；observation 74；plantKnowledge 88

更容易发现并高效取得食物；承重最低，长距离大量运输成本更高。

7.5 连续人格示例：影响选择，但不定义身份

V0.1 可以采用以下已编写的连续值作为初始测试档案。数值差异用于制造真实偏好，但任何动作仍必须经过当前需求、资源预期、关系历史和实际能力的共同计算。

参数

A

B

C

影响

empathy

58

47

55

他人危急状态进入行动评分的强度

dominance

44

63

39

控制公共资源、主导方案和拒绝他人要求的收益

riskTolerance

48

59

41

探索未知区域、远离营地和接受不确定交换的倾向

impulsivity

30

47

27

即时需求相对于长期计划的权重

lossAversion

52

66

56

失去现有库存或资源控制权时的主观成本

conflictAvoidance

55

36

61

直接指责、拒绝、威胁或强硬谈判的成本

honestyPreference

65

54

63

说谎或隐瞒时的心理成本，不代表绝不欺骗

reciprocitySensitivity

60

53

69

他人过去帮助/伤害对当前合作选择的影响强度

这些数值不是角色类型

例如 B 的 dominance 和 lossAversion 较高，但在严重依赖 C 获取食物、且 C 多次守约的情况下，维持合作仍可能是 B 的最高收益动作；A 在严重脱水、判断泉水即将枯竭时，也可能拒绝分享。角色“成为怎样的人”取决于参数与境遇的组合。

7.6 决策评分与动态策略

Planner 不读取“角色类型”，而是对当前可用动作计算多项评分：

NeedRelief：该动作能缓解多少口渴、饥饿、体力或健康风险。

ExpectedSurvival：对今天和未来数日生存概率的影响。

CapabilityFit：该角色是否擅长执行，耗时和失败风险如何。

ResourceControl：能否保留、获得或失去关键资源控制；由 dominance、lossAversion 和 perceivedScarcity 调整。

SocialReturn：分享、交换或守约可能获得的信任、未来回报和依赖关系；由 empathy、reciprocitySensitivity 和具体对象关系调整。

MoralCost：欺骗、拒绝危急求助、偷窃或未来食用尸体等行为带来的内在成本。

RiskAndEffort：移动、未知、体力、时间和机会成本。

系统可以保存各候选动作的分项评分，Agent 使用这些值理解处境并输出结构化选择。最终“合作中、优先自保、资源控制、关系修复”等 StrategyState 由近期事件动态推导，随境遇改变。

7.7 角色真实性验收规则

人物小传中的每一句有效陈述，都能在 CharacterProfile 中找到对应字段、modifier 和生效位置。

删除某条背景或改变其数值后，至少一个可测指标会变化，例如探索耗时、携带量、发现率、动作评分或事件显著度。

Agent Prompt 同时包含结构化数值和由系统生成的中文解释；两者不允许冲突。

同一个角色在“资源充足”和“严重短缺”两组对照场景中，应允许出现相反的分享选择。

合作、囤积、背叛等标签只能由事件日志事后计算，不能出现在初始角色 Schema。

V0.1 使用固定档案和 seed 做测试；正式版若随机生成角色，必须先生成参数，再生成与参数一致的名字、职业、经历和人物文本。

8. 时间、行动与决策循环

8.1 V0.1 动作集合

动作

前置条件

持续时间（岛上）

系统结果

move

目标已知且可达

按路径与速度

移动到交互范围，不直接产生资源。

explore

位于可探索区域

45-90 分钟

揭示视野内地点和资源；可能消耗体力。

harvest

在资源节点交互范围内

30-90 分钟

按库存、能力和节点剩余量结算；写入采集事件。

consume

个人库存有对应资源

5 分钟

提升口渴/饥饿值，扣减库存。

give

双方距离不超过 2 格且赠予者库存足够

5 分钟

资源转移，产生可见事件并更新关系。

store / take

位于营地公共箱附近

5 分钟

个人库存与公共库存之间转移。

talk

双方在交互范围内且未被更紧急动作占用

10-25 分钟

最多 2-4 条消息；可携带请求、承诺、信息共享。

rest

任意可休息位置；营地恢复更高

30-120 分钟

恢复体力，需求继续下降。

8.2 不让 AI 控制的内容

具体路径和逐格移动。

资源节点真实库存、每日再生和采集上限。

动作是否成功、完成时间和体力消耗。

口渴、饥饿、健康下降与死亡。

物品转移、公共箱和个人库存。

角色是否真正看见某事件或知道某地点。

同一资源的并发预约和先后结算。

8.3 行动中断

行动中断是角色显得“活着”的关键。以下事件触发重新决策：

口渴或健康进入危险阈值。

目标资源在抵达前被采空。

路径被永久阻断或连续寻路失败。

附近角色发出紧急求助、提出交换或主动拦截交谈。

发现新的高价值地点。

收到承诺兑现/违约的可观察结果。

正在交谈的对方离开或死亡。

8.4 资源并发结算

同一时刻多个角色到达节点时，不按模型返回速度排序。建议使用以下规则：

移动和动作开始时间由游戏时间记录。

节点可以接受多个 harvest reservation，但总预约不能超过可用库存。

若同一决策快照出现超额请求，按角色到达时间优先；完全同时间则按 seeded RNG 决定，并记录结果。

未获得完整数量的角色收到 partial_result 或 resource_depleted 观察，并立即触发备选动作。

9. 社交、关系与记忆系统

9.1 社交不是无限聊天

一次 talk 是一个有明确目的、持续 10-25 个岛上分钟的短互动。双方最多各发 1-2 条消息。交谈结束后继续执行动作，避免角色站在原地无休止聊天。

9.2 结构化 Speech Act

类型

用途

是否影响系统状态

request_resource

请求食物或淡水

形成请求记录；对方接受后生成承诺。

offer_trade

提出以资源、信息或未来帮助交换

记录提议；V0.1 只支持资源与地点信息。

promise

承诺在截止时间前执行给定动作

进入 PromiseLedger，可在未来自动判定履约/违约。

share_location

明确告知已知地点

将地点写入接收者 KnownLocations。

warn

提醒资源紧张、某人行为或健康风险

作为观察和记忆，不直接改变真实状态。

accuse / threaten

指责或威胁

增加冲突事件；不直接造成伤害。

social_chat

非交易性沟通

只形成短记忆，权重较低。

9.3 关系状态

字段

范围/结构

主要来源

trust

-100 到 100

守约、分享、真实告知、违约、欺骗被发现。

resentment

0 到 100

危急时拒绝、重复占用资源、公开指责、违约。

dependency

0 到 100

持续从某人获得自己无法高效取得的资源。

affinity

-100 到 100

友好交流、共同工作、冲突和长期相处。

promiseLedger

结构化列表

谁向谁承诺了什么、数量、地点、截止时间与状态。

beliefs

键值事实 + 置信度

“B 可能囤水”“A 说泉水在东北”等主观判断。

9.4 关系更新规则示例

事件

系统更新建议

主动赠予紧缺资源

接收者 trust +8；若赠予者自己也处于紧缺状态，额外 +5。

兑现承诺

trust +12；resentment -5。

承诺到期未完成且无合理中断

trust -15；resentment +10。

观察到对方在自己危急时拒绝资源

trust -10；resentment +12。

共同完成分工并都受益

双方 trust +6；affinity +4。

明确地点信息被验证为真实

trust +5；若为虚假或严重误导，trust -20。

连续从同一人获取关键资源

dependency +8；可同时增加 affinity 或 resentment，取决于交换是否公平。

9.5 记忆架构

AI Town 现有记忆可以作为存储基础，但需要从“对话摘要”扩展为统一事件记忆。V0.1 不需要昂贵的长程反思。每次规划只注入：

最近 10-12 条本人观察到的事件。

与当前目标或地点匹配的 3-5 条高显著事件。

与当前交互对象相关的最近事件和承诺。

一条压缩后的关系摘要，例如“我信任 A，因为她两次分享食物；我怀疑 B 隐瞒水源”。

所有结构化事实由系统维护；模型生成的主观解释作为 belief，不能覆盖真实状态。

10. AI 决策协议与 Game Master

V0.1 的 AI 质量不应依赖一条超长 Prompt。按照 Concordia 的组件化思路，把状态分段组织；按照 Resource Dilemma 的经验，允许模型自由表达动机，但要求最终动作严格结构化。

10.1 Planner 输入组件

组件

内容

CharacterProfile

结构化角色事实源：身体参数、技能、连续人格、道德阈值、经历修正和初始处境；所有字段都必须映射到实际效果。

DecisionCoefficients

当前需求与生存收益为动态主项；人格、道德、互惠、风险、资源控制和关系历史只调整各候选动作的评分，不直接指定社会类型。

PhysicalState

位置、口渴、饥饿、体力、健康、承重。

Inventory

个人食物、淡水和公共箱中本人可见的物资。

Perception

当前视野内角色、资源、动作和最近发生的事件。

KnownLocations

本人真正发现或被明确告知的地点。

Relationships

对另外两人的信任、怨恨、依赖和承诺。

RelevantMemories

最近、高显著和对象相关的事件。

AvailableActions

当前可用动作及其目标 ID，不允许模型自行创造动作。

10.2 Planner 输出

{
  "action": {
    "type": "harvest",
    "targetId": "water_spring_01",
    "amount": 2
  },
  "publicIntent": "我先取两份水，再返回营地。",
  "privateMotive": "先保证自己今天有水，再判断是否分享。",
  "fallback": {
    "type": "explore",
    "targetId": "north_ridge_zone"
  }
}

privateMotive 只要求一句可解释的动机，不要求模型输出长篇推理过程。该字段用于玩家调试观察，也可以在正式版隐藏。

10.3 Game Master 验证顺序

JSON Schema 是否可解析；字段和 Action type 是否在白名单。

目标是否存在于角色 KnownLocations 或当前 Perception。

角色当前是否空闲，是否满足距离、库存、体力和存活状态。

资源节点是否仍有库存，是否已被其他预约占满。

动作时长、消耗和可能结果由规则引擎计算。

主动作无效时验证 fallback；仍无效则执行 wait/rest 并快速重规划。

任何状态变化写入 EventLog，并只向具备观察条件的角色分发。

10.4 Dialogue 输出

{
  "speechAct": "promise",
  "text": "我今天傍晚会带一份水回营地给你。",
  "promise": {
    "actionType": "give",
    "resource": "water",
    "amount": 1,
    "recipientId": "agent_c",
    "deadlineGameTime": "day2-18:00"
  }
}

10.5 模型调用预算

调用类型

单局数量估算

建议输出

行动规划

40-70 次

JSON + 1 句动机；输出 80-180 tokens。

短对话

20-40 次

结构化 speech act + 1-2 句文本。

记忆摘要

0-10 次

仅在长对话或高显著事件簇后调用。

结局叙事

0 或 1 次

可选，不参与任何结算。

预计每局总输入约 12 万-25 万 tokens、总输出约 1.5 万-3 万 tokens。使用小型或 Flash 级模型时，API 成本应远低于大型开放小镇；实际成本取决于供应商、模型和提示词长度。也可以先接本地模型做大量自动测试。

11. 界面、观察与调试体验

11.1 玩家主界面

区域

内容

主地图

2D 俯视岛屿、角色连续移动、资源节点、对话气泡和简短动作图标。

顶部时间

岛上日数、时间、当前速度；V0.1 可不做倍速。

角色卡

头像、健康、口渴、饥饿、体力、库存、当前动作。

事件流

发现、采集、给予、拒绝、承诺、违约、关系变化和死亡。

关系三角

三组关系的信任/敌对方向；点击查看事件依据。

选中角色面板

当前目标、所有候选动作的分项评分、私人动机、真实参数、已知地点、最近记忆、对他人的判断和下一动作。

11.2 调试模式是 V0.1 的核心功能

切换“上帝真实状态 / A 的认知 / B 的认知 / C 的认知”，但玩家始终可随时返回完整全知视图。

显示每次 Planner 的输入摘要、结构化输出、验证结果和 fallback。

查看资源节点真实库存、预约、再生和采集历史。

查看每一对关系的数值变化及对应事件。

显示模型响应时延，但不让时延影响游戏时间顺序。

导出一局 JSON 日志：scenarioSeed、model、promptVersion、所有事件和最终状态。

11.3 V0.1 可暂缓的视觉内容

精细角色动画和多套服装。

复杂天气、昼夜光照和水面效果。

大量装饰性可交互物。

正式品牌包装和完整新手引导。

结局过场动画。

12. 数据模型与文件级改造清单

12.1 建议新增的核心数据结构

结构

关键字段

SurvivorState

needs、health、stamina、inventory、capacity、currentAction、knownLocations。

CharacterProfile

physical、skills、personality、moralThresholds、experienceModifiers、capabilities、initialConditions、promptVersion；不允许仅有自由文本背景。

ResourceNode

type、location、stock、capacity、regenRule、harvestDuration、discoveredBy。

ActionInstance

actorId、type、targetId、startedAt、endsAt、status、reservation、fallback。

RelationshipState

fromId、toId、trust、resentment、dependency、affinity、updatedAt。

Promise

promiser、recipient、action、resource、amount、deadline、status。

KnowledgeFact

ownerId、factType、targetId、value、source、confidence、verified。

WorldEvent

gameTime、type、actor、target、location、payload、observers、salience。

ScenarioConfig

seed、duration、mapId、resourceTuning、characterProfiles、initialConditions、modelConfig；角色文本由 characterProfiles 渲染。

12.2 AI Town 文件级处理

路径/模块

处理

说明

convex/engine/*

保留

继续处理游戏步骤、输入、存取和历史值。

convex/aiTown/game.ts

保留并扩展

在 tick 中加入 survival、action、resource 和 event 系统。

convex/aiTown/player.ts

重构

保留位置与寻路；加入需求、库存、动作和死亡状态。

convex/aiTown/movement.ts

保留并小改

加入地形移动成本、交互范围和死亡/昏迷阻止移动。

convex/aiTown/worldMap.ts

扩展

加入语义地点、资源节点和发现区域；支持 Tiled Object Layer。

convex/aiTown/agent.ts

大幅重写

从聊天/随机活动状态机改为 planner、执行、对话、记忆状态机。

convex/aiTown/agentOperations.ts

替换

新增 planAction、generateDialogue、summarizeEvents。

convex/agent/conversation.ts

重写

短对话 + SpeechAct + Promise + LocationShare。

convex/agent/memory.ts

扩展并简化

支持通用事件；V0.1 关闭高成本 reflection。

convex/aiTown/schema.ts

扩展

增加资源、事件、关系、承诺、知识和场景配置表。

data/characters.ts

替换

三个固定原型、能力和精灵。

data/convertMap.js

扩展

读取 Tiled 对象层与自定义属性。

src/* Pixi 游戏 UI

保留并改造

新增资源、状态面板、事件流、关系三角和调试面板。

音乐、多人加入、随机活动

关闭

不属于 V0.1 验证主线。

12.3 建议新增目录

convex/survival/
  actionTypes.ts
  actionSystem.ts
  decisionBatch.ts
  gameMaster.ts
  needsSystem.ts
  inventorySystem.ts
  resourceSystem.ts
  perceptionSystem.ts
  knowledgeSystem.ts
  relationshipSystem.ts
  promiseSystem.ts
  eventLog.ts
  scenario.ts
  schemas.ts

12.4 是否把 Concordia 作为依赖

结论：V0.1 不作为运行时依赖

Concordia 可以单独用于离线实验或 Prompt 原型，但正式交互世界不要通过 Python 服务调用 Concordia。将其 Entity/Component/Game Master/ActionSpec/Simultaneous Resolution 思路用 TypeScript 重建，状态只保留一份。

13. 验收标准与实验设计

13.1 功能正确性

验收项

标准

空间约束

角色只能在已知且可达地点执行动作；采集必须到达节点交互范围。

资源守恒

任何资源变化均可由节点、库存和事件日志对账；无重复生成或负库存。

私人知识

未发现地点不会进入角色 Planner；位置共享后才可使用。

状态连续

口渴、饥饿、体力和健康按游戏时间持续变化，暂停和恢复一致。

结构化动作

至少 95% Planner 响应首次通过 Schema；其余能走 fallback，不导致世界卡死。

承诺判定

承诺能在截止时间自动变为 fulfilled、broken、cancelled 或 impossible。

死亡处理

死亡后停止需求、移动、计划和对话，并在死亡位置生成可拾取背包；V0.1 尸体保留为不可交互对象，不提供食用动作。

可复现

同一 seed、同一模型设置和缓存响应可完整重放同一事件序列。

背景有效性

人物背景的每条陈述都能映射到 CharacterProfile 参数和具体系统效果；不存在只供阅读、不会影响任何逻辑的装饰性设定。

13.2 行为有效性

角色行动与紧迫需求基本一致：严重口渴时不会持续进行无关社交或漫无目的探索。

同一角色在资源充足时可能分享，在严重脱水或遭遇违约后可能优先自保；行为变化应能由需求、人格参数、能力差异、记忆和关系事件共同解释。

至少出现一种有代价的资源决定：共享、保留、拒绝、交换或承诺。

关键关系变化可以追溯到具体事件，不允许只因为模型一句“我不喜欢他”就大幅改变数值。

角色不会使用上帝信息，例如在从未发现泉水时直接前往泉水。

13.3 多局实验

建议在每次调整 Prompt 或资源参数后自动运行 20-50 局 headless 模拟，观察：

指标

期望

结局多样性

不应 90% 以上都得到同一种结局；至少存在全员生存、二人生存和严重冲突等不同结果。

关系路径多样性

在能力和初始事件变化后，不应固定由某一个角色永远成为合作者或被排斥者；三组关系均应可能经历合作、观望、疏远或修复。

资源效率

全员生存局的浪费率与重复采集明显低于死亡局。

信任有效性

守约次数与信任正相关；违约与怨恨正相关。

无效动作率

低于 5%；连续三次无效动作视为阻断缺陷。

AI 等待占比

因模型请求导致的无动作时间低于总模拟时间 10%。

对话密度

每个岛上日约 1-3 次关键对话，避免零社交或全程聊天。

13.4 必测场景

B 先发现泉水并独占一部分：A 是否请求共享，C 会站在哪一边。

A 先发现泉水并公开位置：B 是否仍囤积，C 是否因守约提高信任。

C 在缺水时分别向 A、B 请求帮助：谁响应会如何改变后续联盟。

两人同时去泉水导致一人只获得部分水：系统是否公平结算，角色是否理解结果。

角色承诺带水但途中因健康危机无法完成：系统应标记 impossible/cancelled，而不是简单视为恶意违约。

三人都过度消耗初始水：是否在第二天形成紧急谈判，而不是继续无关活动。

14. 开发计划、成本与风险

14.1 推荐实施阶段

阶段

内容

单人 AI 辅助开发估算

0. 底座验证

运行 AI Town、自建 Convex、替换最小地图、确认模型接口

1-3 天

1. 确定性生存层

资源节点、库存、需求、动作、事件日志、五日终止

5-8 天

2. Agent Planner

组件化上下文、JSON Action、验证、fallback、私人知识

5-8 天

3. 社交层

短对话、请求、承诺、地点共享、关系更新

5-8 天

4. 观察与调试

角色面板、事件流、关系三角、导出日志、角色认知视图

4-7 天

5. 自动实验与调参

headless 批跑、指标、资源和 Prompt 调整

5-10 天

整体约 4-6 周可得到一版可认真测试的 V0.1；两名熟悉 TypeScript/游戏逻辑的开发者并行，可能压缩到 2-4 周。该估算不包含正式美术、品牌、音效和商业发布。

14.2 AI 成本控制

规划只在动作结束和事件中断时调用，不按秒调用。

不让 LLM 决定移动路径、资源结算和生存数值。

V0.1 使用最近事件与结构化关系，不做每轮向量检索和反思。

对话严格限制轮数；低显著社交可以用模板或小模型。

自动批量实验可使用本地模型或缓存响应；高质量模型只用于抽样复核。

提示词和 Schema 版本进入日志，便于比较模型和成本。

14.3 最大风险与对策

风险

表现

对策

模型过度友善

三个角色很快平均分配，缺乏博弈。

通过真实的能力依赖、私人知识、有限携带、感知稀缺、损失厌恶和历史事件制造不同动作收益；不要直接提示角色“请合作”。

人格标签变成脚本

某个初始标签长期压过处境，角色无论发生什么都重复同一种行为。

删除固定社会类型字段；动作由需求、预期收益、道德成本、关系历史和连续人格参数共同评分，并用情境对照实验验证同一角色可做出相反选择。

人格压过状态

严重口渴仍坚持社交或原则。

Needs 作为高优先级组件；危险阈值触发规则型紧急行为。

对话无后果

说了很多承诺，但系统不记录。

SpeechAct、PromiseLedger 和地点共享必须结构化。

模型全知

角色前往未发现地点或知道他人私人物品。

严格构建个人 Perception 和 KnownLocations，服务端验证目标。

API 延迟影响资源竞争

返回快的模型角色总能抢先。

决策快照、并发请求、同一游戏时间戳和 reservation。

地图太大导致不见面

三人各自探索，没有社会过程。

48×48、中心营地、路线交叉和单一淡水瓶颈。

资源过少导致脚本化死亡

无论怎么合作都活不了。

理论供给略高于最低需求，失败来自行为而不是必死参数。

资源过多导致没有冲突

每个人独自生存，无需合作。

淡水供给控制在需求的 100%-110%，食物略宽松。

难以判断 AI 是否聪明

结果看起来有趣但无法解释。

完整事件日志、Planner 摘要、关系依据和认知切换。

15. 已确认事项与后续开放问题

以下内容包括本轮已经确认的产品决定，以及暂不阻塞 Demo、可在后续继续讨论的开放问题：

事项

已确认决定

后续影响

玩家能看到哪些信息？

玩家采用完整上帝视角：始终可见角色的私人动机、真实参数、知识边界、库存、关系判断、承诺和隐藏行为。

UI 需要区分“世界真实状态”“角色主观认知”和“角色当前解释”，但不向玩家隐藏。

角色是否允许明确说谎？

允许文本欺骗；只有结构化 share_location 才改变知识。

后续可加入“谎言被验证”的关系事件。

死亡后的物品如何处理？

V0.1 中角色死亡后在原地留下可拾取背包，其他角色可移动到该位置拾取。尸体本身暂不参与资源结算。

正式版可扩展尸体保存、埋葬、处理和极端生存选择。

是否需要救援作为结局？

V0.1 不需要，固定第五天结束。

正式版可加入不确定救援时间，改变长期策略。

角色对话使用什么语言？

角色对话、动机和玩家界面均使用中文；结构化动作与数据字段保留英文枚举。

中文模型质量、短对话约束和结构化输出稳定性需纳入测试。

玩家是否完全全知？

是。Demo 与正式方向都采用全知状态，不隐藏私人库存、动机或秘密；角色自身仍然受个人视野和知识边界限制。

核心乐趣是观察因果和社会演化，而不是靠信息迷雾制造悬念。

正式版是否随机生成所有角色？

Demo 先使用三个已编写、完全量化的角色档案；正式版倾向随机生成，但在 Demo 验证通过前不锁定生成规则。

后续生成器必须先生成参数与能力，再由参数渲染背景文本，不能反向从自由文本猜数值。

尸体是否可作为食物？

V0.1 不可。完整版可将其作为极端且违背道德的生存选择，但必须同时产生道德抗拒、心理创伤、关系崩塌、秘密/揭露和健康风险等后果，不能只是普通食物节点。

需要独立的道德阈值、目击与认知、长期心理状态、群体评价和结局叙事系统。

下一轮最值得讨论的主题

不是继续增加系统，而是把“第一局应该发生哪些可观察事件”写成 3-5 条测试剧本，再反推 Prompt、资源参数和界面需要暴露哪些信息。

第二部分：开发交付与完整验收规范

本部分不是建议清单，而是交给开发 Agent 的执行合同。Agent 必须持续开发、运行、修复、再次验证，直至满足 Definition of Done。代码能够编译、界面能够打开或单局偶然出现有趣对话，都不能被视为完成。

交付标准

最终结果必须是一套可以由用户本地启动、使用真实 LLM API、完整跑完五个岛上日、查看所有角色动机与关系、导出事件日志，并通过自动化与真实试玩验收的可试玩产品。开发 Agent 同时承担实现者、测试者和首轮验收者三种职责。

16. 文档执行效力与最终交付目标

16.1 需求优先级

本部分第 16-29 章中的可执行要求和验收条件优先于前文的概念性描述。若两处冲突，以带 Requirement ID 的条目为准。

确定性世界规则高于 LLM 自由表达。模型输出不得绕过库存、空间、知识、死亡和承诺等系统约束。

可观察、可记录、可复现高于表面戏剧性。任何无法追溯因果的“有趣结果”都不算合格。

Demo 的目标是交付完整垂直切片，而不是搭建大量未完成的未来系统。未列入 Demo 范围的功能不得阻塞交付。

16.2 最终用户可获得的产品

ID

需求 / 实现约束

验收证据

DEL-001

用户可通过一条明确命令启动前端、后端和本地依赖；若使用云端 Convex，也必须提供同等清晰的初始化步骤。

全新环境按 README 操作成功启动；提供终端日志与启动截图。

DEL-002

进入产品后可创建新局、选择或输入随机种子、查看 API/模型连接状态并开始模拟。

Playwright E2E 通过；开始页截图。

DEL-003

单局能从第 1 日运行到第 5 日正常结束；世界刷新、暂停和恢复不会破坏状态。

至少 5 局真实 API 完整运行日志。

DEL-004

玩家为完整上帝视角，可查看三名角色的真实动机、参数、知识、库存、当前目标、关系和承诺。

逐项 UI 截图和 E2E 断言。

DEL-005

角色可使用中文对话，并能通过请求、拒绝、分享地点、赠予和承诺影响系统状态。

事件日志中存在结构化 SpeechAct 与实际状态变化。

DEL-006

角色死亡后停止行动，并留下可拾取背包；其他角色可移动到背包并拾取物资。

死亡/拾取集成测试与真实局证据。

DEL-007

结局页展示生存结果、资源流向、合作与竞争事件、关系曲线、承诺结果和关键时间线。

结局页 E2E、截图与导出 JSON 对账。

DEL-008

用户可重新开始一局，并导出该局完整 JSON 验收包。

导出文件结构校验与重复开局测试。

16.3 完成定义的四个层级

层级

必须满足

不能替代

L1 可运行

安装、启动、创建世界、进入 UI。

不能替代完整单局。

L2 可完成

五日模拟可结束，状态和结局正确。

不能替代 AI 行为有效性。

L3 可验证

事件、动机、资源、关系和承诺均可追溯。

不能替代真实 API 试玩。

L4 可交付

真实 API 多局验收通过，无 P0/P1 缺陷，文档和报告齐全。

只有 L4 才允许标记 Done。

17. 仓库、环境与一键启动要求

17.1 仓库基线

以 a16z-infra/ai-town 的审计基线 commit 为起点建立独立 fork；在仓库内记录上游 commit SHA，禁止只记录“main”。

开发分支建议命名为 feature/island-social-sim-v01。每个阶段形成可回滚提交，禁止把全部改动压成一个不可审计的巨型提交。

保留 AI Town MIT License、第三方资源许可和 Concordia 参考说明；示例美术仅限开发使用。

建立 docs/DEVELOPMENT_PROGRESS.md，开发 Agent 每完成一个阶段更新：已完成、测试结果、遗留问题、下一步。

17.2 环境变量和密钥

# .env.example
LLM_PROVIDER=openai_compatible
LLM_API_URL=
LLM_API_KEY=
LLM_MODEL=
LLM_EMBEDDING_MODEL=
SIMULATION_SEED=101
SIMULATION_TIME_SCALE=1
ACCEPTANCE_MODE=false
LOG_LLM_PAYLOADS=false
CONVEX_SELF_HOSTED_URL=
CONVEX_SELF_HOSTED_ADMIN_KEY=

真实 API Key 只能由环境变量或秘密管理器读取，不得写入源码、浏览器 bundle、截图、导出日志或 Git 历史。

.env.example 只包含字段，不包含真实值。日志最多显示 provider、model 和经过脱敏的 key 指纹。

前端只显示连接状态和模型名称，不允许把服务器端密钥下发给浏览器。

17.3 必须提供的命令

命令

作用

验收

npm run dev

启动本地开发环境。

README 中一条主路径可执行。

npm run build

生产构建。

无错误、无未处理类型错误。

npm run lint

静态检查。

零 error。

npm run typecheck

TypeScript 类型检查。

零 error。

npm run test:unit

确定性核心单元测试。

全部通过并输出覆盖率。

npm run test:integration

资源、动作、关系、承诺与存档集成测试。

全部通过。

npm run test:e2e

浏览器 UI 与完整局流程测试。

Playwright 报告。

npm run test:sim

无 UI 加速模拟和行为指标。

生成 JSON/HTML 报告。

npm run acceptance:real-api

使用真实 API 执行规定的验收局。

生成 acceptance bundle。

npm run acceptance:report

汇总测试、日志、截图、成本和缺陷。

生成最终 Markdown/HTML 报告。

一键启动底线

从全新 clone 到看到开始界面，不应要求开发者手动修改源码。必要的数据库初始化、地图上传和 schema 部署必须写入脚本或明确命令。

18. 运行架构与模块边界

18.1 权威状态源

Server-authoritative

世界时间、角色位置、资源库存、动作状态、关系、承诺、死亡和知识事实全部由服务端维护。前端仅订阅并展示；LLM 只能提出意图，不能直接写入状态。

18.2 运行数据流

Survival tick 推进需求、健康、资源再生和动作进度。

DecisionScheduler 找出需要重新决策的空闲或被中断角色，生成同一世界版本的 DecisionBatch。

PerceptionSystem 为每个角色生成严格隔离的可见事实、已知地点和相关记忆。

LLM Planner 返回结构化 ActionIntent、短动机和 fallback。

GameMasterValidator 执行 schema、知识、距离、库存、预约和死亡校验。

ActionSystem 预约资源、移动到目标并在结束时间统一结算。

EventLog 写入真实结果，ObserverResolver 计算哪些角色可观察。

Relationship/Promise/Knowledge 系统消费事件并更新派生状态。

前端订阅世界快照和事件流，并在结束后生成结局页。

18.3 模块接口约束

模块

输入

输出

禁止事项

PlannerService

角色结构化上下文与可用动作

ActionIntent

不得直接改数据库或生成未知 targetId。

DialogueService

双方可见上下文、SpeechAct 白名单

DialogueIntent

不得通过文本暗改资源或知识。

GameMasterValidator

Intent + 当前权威状态

ValidatedAction / Rejection

不得调用 LLM 决定物理结果。

ActionSystem

ValidatedAction

ActionInstance + ResultEvent

不得依赖模型响应时间决定公平顺序。

PerceptionSystem

世界事件、位置、视野

每人 Observations

不得泄漏其他人的秘密库存、动机和未知地点。

RelationshipSystem

结构化事件

可解释的关系 delta

不得仅因自由文本情绪直接大幅变更。

BehaviorAnalyzer

完整 EventLog

事后标签和指标

不得把标签反向写回角色初始类型。

19. 完整功能需求清单

19.1 世界、时间与会话

ID

需求 / 实现约束

验收证据

WORLD-001

一局包含五个岛上日，从第 1 日 06:00 到第 5 日 18:00；时间比例可配置，默认约 25 分钟完成。

世界时钟单元测试和一局真实日志。

WORLD-002

支持 start、pause、resume、restart；刷新页面后恢复当前世界，不重复执行已结算动作。

刷新/重连 E2E 和幂等测试。

WORLD-003

同一世界只有一个权威 simulation loop；并发操作通过版本和 operationId 防重。

并发集成测试，不出现双重采集。

WORLD-004

支持正常模式和仅用于测试的 accelerated/headless 模式；测试加速不得改变游戏内时序和公平规则。

同 seed 录制响应下两种模式事件序列一致。

WORLD-005

结束时冻结世界，停止新 LLM 请求并生成终局快照。

结束条件测试与无后续事件断言。

19.2 地图、移动与认知

ID

需求 / 实现约束

验收证据

MAP-001

地图使用 Tiled 语义对象层声明 spawn、location、resourceNode、discoveryZone、container 和 interactionZone。

地图加载校验和对象数量快照。

MAP-002

角色只能对 KnownLocations 或当前视野内 target 执行动作；服务端二次校验。

隐藏信息违规测试必须全部拒绝。

MAP-003

移动、承重、体力和地形成本共同决定到达时间；前端连续动画不暴露回合格。

路径/耗时测试和动画录像。

MAP-004

角色进入发现区时生成 location_discovered 事件；地点分享后接收者获得带来源的 KnowledgeFact。

知识传播集成测试。

MAP-005

地图必须保证中心营地、唯一稳定淡水、至少两处食物来源和路线交叉。

场景配置审计与地图截图。

19.3 生存、资源与库存

ID

需求 / 实现约束

验收证据

RES-001

食物、淡水、个人库存、公共箱和死亡背包均满足资源守恒。

事件账本对账差值为 0。

RES-002

每个资源节点有库存、容量、再生规则、采集耗时、交互范围和并发预约。

ResourceNode schema 与集成测试。

RES-003

饥饿、口渴、体力和健康按生存 tick 变化；危险阈值可以中断低优先级动作。

阈值和中断单元测试。

RES-004

角色死亡后清除当前动作和预约，生成 CorpseBackpack；背包库存等于死亡前可掉落库存。

死亡对账测试。

RES-005

其他存活角色可发现并拾取死亡背包；拾取是结构化动作并产生可观察事件。

背包拾取真实局或固定场景 E2E。

RES-006

Demo 不实现食用尸体；数据模型为未来 CorpseResource 扩展预留字段，但默认关闭。

配置中 feature flag=false，UI 不出现该动作。

19.4 行动与规划

ID

需求 / 实现约束

验收证据

ACT-001

至少实现 move、explore、harvest、consume、give、store、take、talk、rest、loot_backpack。

每个动作至少一条单元与一条集成测试。

ACT-002

每个 Action type 明确前置条件、持续时间、体力成本、中断规则、结算结果和事件类型。

Action registry 完整性测试。

ACT-003

Planner 只返回下一项高层动作和 fallback，不控制逐格路径。

Schema 验证与源码审计。

ACT-004

主动作失效时依次执行 fallback 或安全 rest，并立即安排重规划；世界不得卡死。

无效目标、耗尽资源和断路故障测试。

ACT-005

决策批次以内的角色使用同一 snapshotVersion 和 requestedGameTime；API 返回顺序不得决定资源归属。

延迟倒置测试。

19.5 社交、关系与承诺

ID

需求 / 实现约束

验收证据

SOC-001

中文对话每次持续 10-25 个岛上分钟，双方最多各 1-2 条消息。

对话轮数和持续时间测试。

SOC-002

支持 request_resource、offer_trade、promise、share_location、warn、accuse、threaten、social_chat。

SpeechAct schema 和逐类型测试。

SOC-003

give、store、share_location 和 promise 只有结构化字段才改变状态；纯文本不能凭空转移资源或知识。

恶意/错误文本测试。

SOC-004

PromiseLedger 自动判定 pending、fulfilled、broken、cancelled、impossible，并区分主观违约和客观无法完成。

时间截止、死亡、中断和资源耗尽测试。

SOC-005

每个关系数值变化必须包含 sourceEventId、ruleId、delta 和解释。

100% relationship delta 可追溯审计。

SOC-006

联盟只作为事后派生状态：双方互信达到阈值且持续一定时间，并明显高于与第三人的关系。

BehaviorAnalyzer 测试，不写回初始 Profile。

19.6 全知观察 UI

ID

需求 / 实现约束

验收证据

UI-001

开始页显示场景、seed、API 连接状态、模型和开始按钮。

E2E 与截图。

UI-002

游戏主界面显示地图、世界时间、三名角色、当前动作和短对话气泡。

视觉验收和 DOM 断言。

UI-003

选中角色后显示所有真实动机、稳定参数、动态状态、KnownLocations、库存、关系、承诺和最近记忆。

三名角色逐一截图。

UI-004

支持上帝真实状态与任一角色认知视图切换；认知视图隐藏其未知事实。

视图差异 E2E。

UI-005

事件流可按角色和事件类型筛选，并能展开查看状态变化依据。

筛选和展开 E2E。

UI-006

关系三角显示双向 trust/resentment/dependency，并可查看曲线和 source events。

截图与数据对账。

UI-007

暂停、继续、重新开始和导出按钮在单局内可用。

交互 E2E。

UI-008

结局页展示每人结局、资源统计、合作/竞争指标、联盟窗口、承诺和关键时间线。

结局 E2E 和导出对账。

19.7 事件与导出

ID

需求 / 实现约束

验收证据

LOG-001

每个状态变化均写入有序 WorldEvent；包含 eventId、gameTime、type、actor、target、location、payload、observers、salience。

Schema 校验和事件总数测试。

LOG-002

保存 scenarioSeed、worldVersion、model、promptVersion、tokenUsage、latency、validationResult 和 cost estimate。

导出 JSON 字段检查。

LOG-003

导出包至少包含 manifest.json、scenario.json、profiles.json、events.jsonl、final-state.json、metrics.json、llm-usage.json。

zip/目录结构自动检查。

LOG-004

导出不得包含 API Key、Authorization header、完整秘密环境变量。

secret scanner 结果为 0。

20. 角色参数的可执行性与反事实验证

禁止“无效设定”

任何职业、经历、性格、价值观或人物小传句子，都必须能追溯到一个结构化参数，并被至少一个规则系统或 Agent 决策组件实际读取。只用于营造氛围但不影响任何行为的背景文字不得进入 Demo 核心 Profile。

20.1 CharacterProfile 编译链

作者先填写结构化 CharacterProfile：身体、技能、人格、道德阈值、经历修正和初始处境。

ProfileCompiler 生成 mechanicsEffects、promptFacts 和展示用 biography。

游戏系统读取 mechanicsEffects 结算速度、承重、产量、发现率和生理变化。

Planner 上下文读取原始数值、归一化解释和当前动态状态，不只读取 biography。

UI 从同一 Profile 展示人物说明和参数来源，避免叙事与数值不一致。

20.2 参数覆盖要求

参数类别

最少字段

必须产生的效果

身体

speed、carryCapacity、staminaMax、waterNeedRate、foodNeedRate

移动、承重、疲劳和每日需求。

技能

waterGathering、foodForaging、navigation、criticalNeedAssessment

采集耗时/产量、发现概率和危急识别。

人格

empathy、riskAversion、futureOrientation、controlNeed、conflictAversion、reciprocitySensitivity、normAdherence

进入 Planner 权衡，并显示在动机解释中。

道德阈值

deceptionCost、theftCost、harmCost、corpseConsumptionCost（未来）

候选动作心理成本；Demo 中未开放的动作不参与选择。

经历修正

至少 2 个 event-derived modifier

影响信任先验、承诺敏感度或风险判断。

动态状态

fear、desperation、perceivedScarcity、socialSecurity

随境遇改变决策策略，不能固化成角色类型。

20.3 自动 Profile Effect Coverage

ID

需求 / 实现约束

验收证据

PROFILE-001

每个 biography fact 必须带 sourceParameterIds；每个 sourceParameterId 必须存在。

profile:coverage 测试 100% 通过。

PROFILE-002

每个核心参数至少被 mechanics、planner 或 relationship 中一个运行模块读取。

静态 usage map 和运行时 instrumentation。

PROFILE-003

禁止在 Agent prompt 中只传“勇敢、善良、竞争”等标签而不传数值和含义。

Prompt snapshot 审计。

PROFILE-004

修改参数后 biography、UI 和 Planner context 必须同步变化。

snapshot test。

20.4 反事实参数敏感性测试

为证明人格和背景真实有效，开发 Agent 必须在固定世界状态下执行成对反事实测试。测试不要求角色永远按某一方向行动，但要求参数变化对决策分布产生可解释影响。

测试

固定条件

仅改变

预期方向

同理心

自己有 3 水，对方危急请求 1 水

empathy 0.2 → 0.8

give/offer 概率上升，拒绝动机变化。

风险厌恶

未知区域可能有水，当前水只够半天

riskAversion 0.2 → 0.8

高值更倾向保守补给或寻求同伴。

未来导向

泉水每日有限但当下库存充足

futureOrientation 0.2 → 0.8

高值更少过量采集，更倾向公共储备。

控制需求

自己独占水源信息

controlNeed 0.2 → 0.8

高值更倾向延迟公开或附加交换条件。

互惠敏感度

对方昨天帮助过自己

reciprocitySensitivity 0.2 → 0.8

高值更愿回报。

职业技能

同一食物节点

foodForaging 0.3 → 0.8

产量或耗时按规则确定变化，不依赖 LLM。

对规则型能力（速度、产量等）要求 100% 确定性通过。

对 LLM 决策型人格，使用真实验收模型、固定 temperature、相同上下文，至少 10 次配对采样；报告选择率变化和动机差异。

若某人格参数无法在反事实中产生稳定可解释影响，应删除、重定义或调整 Prompt，不能保留为装饰字段。

21. LLM API、Prompt 与容错协议

21.1 Provider Adapter

ID

需求 / 实现约束

验收证据

LLM-001

通过统一接口支持 OpenAI-compatible API；provider、baseURL、model、timeout、retry 可配置。

Mock adapter、真实 API smoke test。

LLM-002

规划与对话分别配置温度、最大 tokens 和超时；默认输出中文。

配置快照和 API 请求审计。

LLM-003

所有调用记录 requestId、agentId、worldVersion、promptVersion、latency、tokenUsage 和结果状态。

llm-usage.json。

LLM-004

开发环境可使用 deterministic mock、record/replay 和 real API 三种模式。

三种模式测试。

21.2 Prompt 构建规则

Prompt 由独立组件生成：Identity、Parameters、Needs、Inventory、Perception、KnownLocations、Relationships、Promises、Memories、AvailableActions。

每个事实注明来源和可见性，不把上帝状态混入角色上下文。

稳定人格使用数值 + 语义解释，例如 empathy=0.68（较易感知他人痛苦，但不等于无条件牺牲）。

privateMotive 只允许输出 1-2 句可展示理由，不要求或保存模型的完整思维链。

AvailableActions 必须携带合法 targetId 列表，模型不得自由创造地点、资源或角色。

21.3 解析、重试与降级

情况

处理

最大次数 / 后果

无法解析 JSON

使用严格 parser；以原响应和 schema 错误进行一次 repair call。

1 次 repair，仍失败则 fallback。

Schema 合法但目标非法

不 repair 文本；服务端返回 rejection reason，使用 fallback 或重规划。

最多 1 次即时重规划。

超时/网络错误

指数退避，保留 decision snapshot。

2 次重试；失败执行安全 rest。

429/限流

暂停新决策批次，已有动作继续；显示 API degraded 状态。

恢复后继续，不得重复结算。

模型拒答/空文本

视为无效响应并进入 fallback。

记录 provider_refusal。

连续失败

角色执行可解释的保底行为：危急时 consume/rest，否则 wait。

世界继续，UI 告警。

21.4 API 故障验收

注入 5 秒、20 秒和乱序返回，资源竞争结果必须由游戏时间而非返回时间决定。

注入 10% 无效 JSON，世界仍能结束；无效响应率和 fallback 次数进入报告。

中途关闭 API 30 秒后恢复，世界不崩溃、不重复动作，UI 有明确状态。

API Key 缺失时禁止开始真实模式，并给出可操作错误提示。

22. 场景配置、随机种子与存档

22.1 ScenarioConfig

所有地图、资源、角色 Profile、初始伤势/库存/私人线索、时间长度和 feature flags 均由 ScenarioConfig 声明。

随机种子控制资源节点微调、探索结果、并发平局和非 LLM 概率；模型采样另记录 modelSeed（如 provider 支持）。

每局 manifest 固定 scenarioVersion、promptVersion、codeCommit、model 和 seed，便于复现。

22.2 存档和恢复

ID

需求 / 实现约束

验收证据

SAVE-001

每个已开始世界可在浏览器刷新后恢复到最近权威状态。

刷新 E2E。

SAVE-002

后端重启后不重复已完成动作或承诺判定。

restart integration test。

SAVE-003

已结束世界只读，可查看和导出；重新开始必须生成新的 worldId。

结束后重开测试。

SAVE-004

开发验收支持从 fixture snapshot 启动，以快速复现争抢、承诺和死亡场景。

fixture loader 测试。

23. 分阶段开发计划与阶段门禁

开发 Agent 不得跨过阶段门禁后再以大量未定位问题回头补救。每个阶段必须有可运行产物、测试和提交。

阶段

实现范围

退出条件

交付提交

P0 基线

fork、固定上游 SHA、环境、一键启动、许可证

原 AI Town 可启动；README 和 env.example 完成

chore: establish island simulation baseline

P1 确定性世界

地图语义、资源、需求、库存、动作、死亡背包、事件日志

无 LLM mock 场景可完整跑五日且资源守恒

feat: deterministic survival vertical slice

P2 Agent 规划

ProfileCompiler、Perception、Planner、schema、validation、fallback、batch fairness

三名 Agent 在 mock/record 模式自主完成一局

feat: structured agent planning

P3 社交系统

中文短对话、SpeechAct、承诺、知识分享、关系更新

固定场景能完成请求→承诺→履约/违约闭环

feat: social contracts and relationships

P4 全知 UI

开始页、地图、角色 inspector、认知切换、事件、关系、结局

Playwright 跑通完整用户路径

feat: omniscient observer experience

P5 自动测试

单元、集成、E2E、headless、指标、fixture、故障注入

所有质量门槛通过

test: complete simulation verification suite

P6 真实 API 验收

多局试玩、调参、修复、报告

第 26-28 章全部通过，无 P0/P1

fix/test: pass real-api acceptance

禁止提前收工

P6 之前不得因为“主要功能完成”而结束任务。真实 API 行为和浏览器完整局是产品的一部分，不是可选的后续测试。

24. 测试架构与代码质量门槛

24.1 测试金字塔

层级

覆盖对象

最低要求

Unit

资源、需求、动作、库存、承诺、关系、知识、ProfileCompiler、行为指标

确定性核心 statement coverage ≥ 85%；资源/库存/承诺关键分支 ≥ 95%。

Integration

世界 tick、并发预约、事件分发、存档恢复、LLM fallback

所有关键闭环至少 1 个成功和 1 个失败用例。

Simulation

完整五日无 UI 运行、20+ seeds、指标统计

无卡死、无资源错误、生成 metrics。

E2E

开始页→开局→观察→暂停/恢复→结束→导出→重开

Chromium 必须通过；关键页面截图。

Real API

真实模型决策、对话、容错与行为

第 26 章规定的多局验收。

24.2 核心不变量测试

ID

需求 / 实现约束

验收证据

INV-001

任意时刻，节点库存 + 容器库存 + 个人库存 + 已消耗 + 已损失 = 初始资源 + 再生资源。

每个 tick 可选 debug assertion，结束时强制对账。

INV-002

死亡角色不产生后续计划、移动、对话或需求事件。

死亡后事件过滤测试。

INV-003

角色从未使用未知 locationId；每个动作 target 可追溯到 discovery/share 事件。

knowledge provenance audit。

INV-004

同一个 operationId 只结算一次。

重试和后端重启测试。

INV-005

每个 relationship delta 都引用存在的 sourceEventId。

referential integrity test。

INV-006

结束后的 final-state 与 events 重放结果一致。

event replay test。

24.3 E2E 必走用户路径

打开开始页，确认模型连接状态和默认场景。

输入固定 seed 101，创建新局。

观察至少一个角色完成探索和采集；打开角色 inspector 查看真实动机与 KnownLocations。

切换为该角色认知视图，确认未知资源不显示；再切回上帝视图。

暂停 5 秒并恢复，确认世界时间不在暂停期间推进。

筛选 request、give、promise 或 relationship 事件，并打开详情。

运行到第五日结束，检查结局页。

导出验收包并校验文件。

重新开始另一 seed，确认生成新 worldId。

24.4 缺陷等级

等级

定义

交付要求

P0

无法启动、数据损坏、资源不守恒、密钥泄漏、世界无法结束。

必须为 0。

P1

核心动作/社交/死亡/结局错误，隐藏信息泄漏，真实 API 大量失败。

必须为 0。

P2

非阻断 UI、轻微指标或边缘恢复问题。

尽量为 0；未修复需列出影响和复现。

P3

视觉微调和非核心增强。

可进入后续 backlog。

25. 行为验证指标与自动判定

行为验收必须基于结构化事件，不允许仅凭开发 Agent 阅读对话后宣布“看起来会合作”。自由文本可作为证据补充，但自动指标是主判据。

25.1 事件分类

指标

计入事件

不计入

Cooperation

自愿 give、向公共箱 store、share_location、fulfilled promise、共同分工后共享成果

只说“我们要合作”但无后续动作。

Competition

资源争抢、带余量时明确拒绝危急请求、超公平份额取用、可完成却 broken promise、以资源附加控制条件

正常自保、因客观不足而拒绝。

Reciprocity

收到帮助后在有效窗口内回报、对守约者提高合作

两次无关联赠予。

Strategy Shift

同一角色滚动行为向量跨过阈值，且变化前存在压力/帮助/背叛事件

由 UI 标签手工修改。

Alliance Window

两人双向 trust 达标并持续 ≥ 6 岛上小时，且比双方与第三人的 trust 高 ≥ 20

一次友好对话。

Resource Control

个人持有/掌握稀缺资源或地点信息显著高于他人，并以此影响交换

仅职业采集效率高。

25.2 单局必须输出的指标

每人：采集量、消费量、赠予量、公共存入/取出量、拒绝次数、守约/违约次数、已知地点时间线。

每对关系：trust、resentment、dependency 曲线和全部 source events。

整局：合作事件数、竞争事件数、互惠闭环数、策略转变数、联盟窗口、死亡、资源浪费率和结局分类。

AI：规划/对话调用数、解析失败、repair、fallback、平均/P95 延迟、tokens 和估算成本。

25.3 多局行为门槛

指标

最低通过线（真实 API 验收集）

说明

完整结束率

≥ 95%

不得依赖人工修改状态。

有意义社交

≥ 80% 局至少一次请求及响应，并有后续状态结果

排除纯闲聊。

合作涌现

≥ 40% 局至少一个 Cooperation episode

不能由脚本强制。

竞争涌现

≥ 30% 局至少一个 Competition episode

客观资源不足不自动算竞争。

承诺闭环

验收集中至少 5 个 promise，100% 有终态

fulfilled/broken/cancelled/impossible 均可。

策略转变

至少 20% 局出现一名角色 strategy shift

证明境遇能改变策略。

结果多样性

最大单一结局占比 < 80%

避免固定脚本。

角色非固化

任一角色单一事后标签占比 < 85%

同一人不应永远是同一社会类型。

非法动作率

< 5%

repair 后仍被 Game Master 拒绝的意图。

隐藏信息违规

0

任何一次均为 P1。

反作弊要求

不得为了通过行为门槛，在代码中写死“第几天谁必须分享/拒绝/背叛”，也不得按 agentId 分支强制角色行为。验收时必须交换角色姓名、ID 和出生位置，确认行为跟随参数与境遇，而不是脚本槽位。

26. 真实 API 全流程试玩验收

开发 Agent 必须使用用户提供的真实 API，通过真实浏览器和产品 UI 完成试玩。只跑 headless、只调用后端函数或只看测试日志均不算完成。

26.1 术语定义

术语

定义

Decision cycle

角色从需要决策、调用模型、验证动作到动作开始的一次闭环。

Game day

一个完整岛上日。

Run / 一局

从第 1 日开始到第 5 日结局的一次完整模拟。

Visible run

在真实浏览器 UI 中运行，开发 Agent实际检查界面、动机、事件和结局。

Accelerated run

使用测试加速但保持相同游戏内规则和事件顺序的完整局。

26.2 强制试玩批次

批次

数量

模式

目的

A. API Smoke

1 局

浏览器，至少前 1 个游戏日；先以 1x 运行 5 分钟

确认真实模型、中文输出、动画和 UI。

B. Full Visible

5 局

浏览器完整五日；可用 2x-4x 验收速度

逐局人工观察与截图，覆盖五个 fixture。

C. Statistical

至少 20 局

真实 API + accelerated/headless 完整五日

计算第 25.3 节行为门槛。

D. Fault Recovery

3 局

分别注入 invalid JSON、timeout、429/断连

验证降级和恢复。

真实 API 最低总样本为 25 个完整局（B+C，其中 B 可计入 C）。若 API 成本显著超出预算，开发 Agent必须先报告估算并优化 token，再继续；不得把真实 API 验收改成 mock。

26.3 每个 Visible Run 的操作步骤

在开始页确认 provider、model、scenarioVersion、promptVersion 和 seed。

点击开始并观察角色从坠机点启动；确认三人初始参数和人物说明一致。

至少在第 1 日、第 3 日和结局前各暂停一次，逐一打开三名角色面板。

记录每人当时的真实动机、KnownLocations、库存、关系和当前计划。

至少追踪一个完整社会闭环：请求→响应→实际给/拒绝→关系变化→后续行为。

检查是否发生资源竞争或控制；若该局没有，记录“未发生”，不得主观补写。

若有承诺，追踪到 fulfilled/broken/cancelled/impossible；若无承诺，记录并由其他局覆盖。

观察任何非法动作、长时间发呆、重复对话、全知泄漏或状态不一致。

运行至结局，核对结局页、事件流和导出 JSON。

保存至少 4 张截图：开始页、关键中局、关系/动机面板、结局页；导出 run bundle。

26.4 五个 Visible Run 必须覆盖

Run

Fixture

要验证的环境条件

不是预设结果

V1

Baseline

三人健康、资源和线索相对平衡。

观察自然分工与首次资源规则。

V2

Private Water Knowledge

其中一人先获得泉水线索，其他人未知。

观察公开、隐瞒、交换或延迟分享。

V3

Capability Dependency

食物采集和运水能力分散在不同人身上。

观察是否形成互赖、搭便车或冲突。

V4

Contested Resource

两人在近似时间到达有限节点。

验证公平结算及其社会后果。

V5

Promise Under Crisis

存在资源承诺，但承诺者随后出现生理危机或路径中断。

验证履约、合理取消或主观违约的区分。

26.5 试玩后的开发闭环

每个真实局结束后，开发 Agent先写出观察到的缺陷和行为证据。

若发现 P0/P1 或行为门槛失败，立即定位：规则、Prompt、参数、资源平衡、UI 或模型容错。

修复后重跑受影响的单元/集成测试，并至少重跑该 fixture 的 3 个真实局。

任何 Prompt 或资源参数改变后，C 批次统计必须重新生成，不能沿用旧报告。

只有最终 commit 对应的全部验收报告有效。

27. 稳定性、性能、成本与安全验收

27.1 稳定性

ID

需求 / 实现约束

验收证据

REL-001

连续运行 25 个完整真实 API 局，不能出现世界永久卡死。

完成率报告。

REL-002

浏览器刷新、后台切换和短时断网后可恢复。

E2E/手工录像。

REL-003

同一角色连续 3 次无效动作触发诊断告警和安全行为，不得无限循环。

故障注入测试。

REL-004

所有未捕获前端异常、后端异常和 console.error 进入报告；最终 P0/P1 为 0。

日志扫描。

27.2 性能

项目

目标

地图与动画

三角色、48×48 地图在目标桌面浏览器保持可用和流畅；正常观察时不出现持续明显卡顿。

UI 响应

打开角色面板、筛选事件、暂停/继续在 500ms 内给出可见反馈。

模型等待

世界已有动作可继续播放；P95 规划延迟记录并显示。不得因单次请求阻塞全局状态。

日志规模

单局导出可在 5 秒内完成，浏览器事件流采用分页/虚拟化避免长局卡顿。

headless

测试模式应显著快于实时，可在合理时间内完成 20 局批量验证。

27.3 AI 成本预算

单局记录 planner、dialogue、repair 和 summary 的调用数、输入/输出 tokens、缓存命中和估算费用。

默认目标：规划 40-90 次、对话 20-50 次、repair < 5 次；不得每个 tick 或每一步移动调用模型。

若单局调用数或 tokens 超过预算 30%，开发 Agent必须提供原因和优化结果。

最终报告分别给出 1 局平均成本、P95 成本和 25 局验收总成本。

27.4 安全与隐私

密钥不进入客户端、日志、导出、截图和 Git。

自由文本渲染做 HTML 转义，防止模型输出注入。

后端对所有 ActionIntent 做 schema 和权限验证，不能信任客户端。

导出包运行 secret scanner 和基本敏感字段检查。

尸体可食用仅作为未来 feature flag 记录，不在 Demo 动作白名单中。

28. 最终交付物与 Definition of Done

28.1 必须交付的仓库内容

交付物

具体内容

可运行源码

完整 fork、清晰提交历史、无未提交核心改动。

README.md

安装、API 配置、启动、运行一局、测试和常见错误。

.env.example

所有必要变量，无真实密钥。

docs/ARCHITECTURE.md

模块边界、数据流、权威状态和 LLM 决策协议。

docs/CHARACTER_PROFILE.md

参数、编译链、机械效果和反事实测试。

docs/DEVELOPMENT_PROGRESS.md

各阶段记录与最终状态。

docs/ACCEPTANCE_REPORT.md

第 29 章格式的最终验收报告。

tests/fixtures

五个强制场景和确定性快照。

acceptance artifacts

测试报告、截图、浏览器录像（如可用）、25 局 metrics 和导出样例。

LICENSES / NOTICE

上游和第三方许可。

28.2 Definition of Done 清单

门槛

通过条件

构建

install、build、lint、typecheck 全部通过。

确定性测试

unit、integration、invariant、event replay 全部通过，覆盖率达标。

浏览器 E2E

完整用户路径通过，无阻断 console error。

真实 API

至少 25 个完整局，完成率和行为门槛通过。

完整试玩

5 个 Visible Run 均有截图、检查记录和导出包。

角色有效性

Profile coverage 100%，反事实参数敏感性通过。

正确性

资源守恒、知识隔离、幂等、关系事件追溯为 100%。

缺陷

P0=0，P1=0；P2 有明确列表与影响。

交付体验

用户按 README 可从新环境启动并完成一局。

报告

最终报告关联最终 commit，包含成本、失败与真实证据。

唯一允许标记完成的时点

开发 Agent 已亲自使用真实 API 从产品 UI 跑完规定局数，全部门槛通过，并把最终 commit、测试、截图、导出包和验收报告一并交付。

29. 开发 Agent 执行协议与最终报告

29.1 执行行为

先阅读完整 PRD，再建立 requirement traceability；不得只实现自己认为重要的部分。

在现有 AI Town 基线中开发，优先复用已审计的引擎、渲染、移动和异步操作。

每次修改后运行最小相关测试；阶段完成后运行阶段门禁；最终运行全套验收。

发现需求矛盾时，以能保持产品可玩、确定性和可验证的方案处理，并记录决策，不要静默猜测。

不得用硬编码剧情、按角色 ID 分支或伪造指标来制造合作与竞争。

不得以“API 不稳定”“模型有随机性”为理由跳过真实 API 验收；应实现容错和统计验证。

不得只提交代码而不启动产品；不得只提交录屏而不提供事件和测试证据。

29.2 失败时的处理

情况

Agent 必须做什么

无法安装或启动

定位依赖/环境，修复启动脚本和 README，再从全新环境复测。

行为指标不达标

检查资源平衡、Prompt、Profile、可用动作和事件定义；调参后重跑完整统计集。

模型输出不稳定

收紧 schema、上下文和 repair/fallback；不能把自由文本直接当状态。

真实 API 成本过高

先优化调用频率、上下文和缓存，提交新的成本估算；不能取消验收。

某 fixture 始终脚本化

检查隐藏硬编码和环境确定性；交换人物 ID/位置进行反作弊测试。

仍有 P0/P1

继续修复；不得交付“已知重大问题版本”。

29.3 最终回复必须包含

最终 commit SHA、分支和启动命令。

实现功能与 PRD Requirement ID 的对应表。

所有测试命令及结果摘要。

真实 API 的 provider/model、完整局数、完成率、tokens 和成本；API Key 不得出现。

五个 Visible Run 的逐局摘要、关键截图路径和导出包路径。

合作、竞争、承诺、策略转变和联盟的结构化证据及 eventId。

失败局、发现的缺陷、修复过程和最终遗留 P2/P3。

用户从零启动和完成一局的最终操作说明。

可复制给开发 Agent 的任务总述

依据本 PRD 在 AI Town 基线上实现完整 Demo。不要在代码可编译或界面可打开后停止；你必须使用我提供的真实 LLM API，通过真实浏览器跑完规定的完整局、验证合作与竞争等行为、修复所有 P0/P1，并交付可运行源码、测试、导出包、截图和最终验收报告。只有第 28.2 节全部通过才可声明完成。

附录 A：结构化 Action 示例

A.1 探索

{
  "action": {
    "type": "explore",
    "targetId": "north_ridge_zone",
    "effort": "normal"
  },
  "publicIntent": "我去北边看看有没有水源。",
  "privateMotive": "先掌握水源位置，再决定是否公开。",
  "fallback": {
    "type": "rest",
    "targetId": "crash_camp"
  }
}

A.2 请求资源

{
  "action": {
    "type": "talk",
    "targetId": "agent_b",
    "speechAct": {
      "type": "request_resource",
      "resource": "water",
      "amount": 1
    }
  },
  "publicIntent": "向 B 请求一份水。",
  "privateMotive": "测试 B 是否愿意互助，再决定后续合作对象。",
  "fallback": {
    "type": "move",
    "targetId": "water_spring_01"
  }
}

A.3 赠予资源

{
  "action": {
    "type": "give",
    "targetId": "agent_c",
    "resource": "food",
    "amount": 1
  },
  "publicIntent": "把一份食物交给 C。",
  "privateMotive": "C 已经帮助我找到泉水，应该兑现互惠。",
  "fallback": {
    "type": "store",
    "targetId": "camp_crate",
    "resource": "food",
    "amount": 1
  }
}

附录 B：事件日志示例

{
  "eventId": "evt_0142",
  "gameTime": "day2-16:20",
  "type": "promise_broken",
  "actorId": "agent_b",
  "targetId": "agent_c",
  "locationId": "crash_camp",
  "payload": {
    "promiseId": "promise_003",
    "resource": "water",
    "amount": 1,
    "reason": "actor_kept_resource",
    "wasPhysicallyPossible": true
  },
  "observers": ["agent_b", "agent_c", "agent_a"],
  "salience": 8
}

关系系统可以据此更新 C 对 B 的 trust 和 resentment；A 只有在场或被告知时才会获得该事实。

附录 C：参考来源

来源

用途与链接

AI Town README

项目定位、技术栈、LLM 适配、Tiled 地图与自托管说明  查看源文件

AI Town Architecture

游戏引擎、60 tick、step 批处理、历史位置、Agent Operation 与客户端架构  查看源文件

AI Town agent.ts

当前 Agent 状态机、对话触发和异步 operation  查看源文件

AI Town agentOperations.ts

当前随机活动与随机游走逻辑  查看源文件

AI Town player.ts / movement.ts / worldMap.ts

角色状态、网格寻路、碰撞与地图数据结构  查看源文件

AI Town memory.ts / conversation.ts

对话记忆、向量检索、反思和对话 Prompt  查看源文件

AI Town License

MIT License  查看源文件

Concordia README

Entity、Component、Engine 与 Game Master 设计  查看源文件

Concordia Resource Dilemma README

共享资源困境、并行采集、讨论和终止  查看源文件

Concordia Fishery Scenario

共享鱼类库存、再生、采集循环与角色目标  查看源文件

Concordia Resource Components

结构化采集解析、并行决策、状态更新和终止组件  查看源文件

Concordia Fishery Personas

Social Value Orientation 与不同合作/竞争人格  查看源文件

Concordia License

Apache License 2.0  查看源文件

说明：本 PRD 是基于上述公开仓库主分支在 2026-08-06 的代码与文档审计形成。开源项目后续可能变化，正式开发前应固定 commit 并建立自己的 fork。

附录 D：核心 TypeScript 数据契约

export type CharacterProfile = {
  id: string;
  version: string;
  physical: {
    speed: number;
    carryCapacity: number;
    staminaMax: number;
    waterNeedRate: number;
    foodNeedRate: number;
  };
  skills: Record<string, number>;
  personality: {
    empathy: number;
    riskAversion: number;
    futureOrientation: number;
    controlNeed: number;
    conflictAversion: number;
    reciprocitySensitivity: number;
    normAdherence: number;
  };
  moralCosts: Record<string, number>;
  experienceModifiers: ExperienceModifier[];
  backgroundFacts: Array<{
    text: string;
    sourceParameterIds: string[];
  }>;
};

export type ActionIntent = {
  requestId: string;
  actorId: string;
  snapshotVersion: number;
  requestedGameTime: number;
  action: Action;
  publicIntent: string;
  privateMotive: string;
  fallback?: Action;
};

        export type Action =
  | { type: 'move'; targetId: string }
  | { type: 'explore'; targetId: string }
  | { type: 'harvest'; targetId: string; amount: number }
  | { type: 'consume'; resource: 'water' | 'food'; amount: number }
  | { type: 'give'; targetId: string; resource: ResourceType; amount: number }
  | { type: 'store' | 'take'; targetId: string; resource: ResourceType; amount: number }
  | { type: 'talk'; targetId: string; speechAct: SpeechAct }
  | { type: 'rest'; targetId?: string; durationMinutes?: number }
  | { type: 'loot_backpack'; targetId: string; items?: ItemRequest[] };

export type WorldEvent = {
  eventId: string;
  worldId: string;
  worldVersion: number;
  gameTime: number;
  type: string;
  actorId?: string;
  targetId?: string;
  locationId?: string;
  payload: Record<string, unknown>;
  observers: string[];
  salience: number;
  sourceOperationId?: string;
};

附录 E：强制验收场景与种子

Fixture ID

建议 seed

固定条件

必须验证

FX-BASE

101

平衡开局；资源节点标准位置。

完整五日、自然探索、至少一次资源请求。

FX-WATER-SECRET

202

角色 1 拥有模糊泉水线索，其他人无。

知识隔离、地点分享/隐瞒、动机可见。

FX-DEPENDENCY

303

三人能力互补，单人效率不足。

分工、互惠或搭便车。

FX-CONTENTION

404

两人同时间窗抵达库存有限节点。

决策公平、部分成功、关系后果。

FX-PROMISE-CRISIS

505

承诺成立后承诺者进入危急或路径失效。

fulfilled/broken/cancelled/impossible 正确区分。

FX-DEATH-BAG

606

通过加速需求让一人死亡。

死亡停止、背包生成、拾取和资源守恒。

FX-LLM-INVALID

707

Adapter 注入 10% 非法 JSON。

repair/fallback、世界仍结束。

FX-LLM-LATENCY

808

三个角色返回延迟顺序与请求顺序相反。

资源归属不受 API 速度影响。

附录 F：逐项验收清单

检查项

结果

证据路径 / 备注

全新环境安装与一键启动

□ Pass  □ Fail

build / lint / typecheck

□ Pass  □ Fail

unit coverage 达标

□ Pass  □ Fail

资源守恒与事件重放

□ Pass  □ Fail

Profile effect coverage 100%

□ Pass  □ Fail

六项反事实参数敏感性

□ Pass  □ Fail

浏览器 E2E 完整路径

□ Pass  □ Fail

5 个 Visible Run

□ Pass  □ Fail

至少 20 个统计局

□ Pass  □ Fail

合作与竞争门槛

□ Pass  □ Fail

承诺闭环与策略转变

□ Pass  □ Fail

隐藏信息违规为 0

□ Pass  □ Fail

API 故障恢复

□ Pass  □ Fail

死亡背包可拾取

□ Pass  □ Fail

结局页和导出包

□ Pass  □ Fail

密钥与敏感信息扫描

□ Pass  □ Fail

P0=0、P1=0

□ Pass  □ Fail

README 从零操作复核

□ Pass  □ Fail

附录 G：最终验收报告模板

# AI Native Island Demo V0.1 - Final Acceptance Report

        ## 1. Build Identity
- Commit SHA:
- Branch:
- Upstream AI Town SHA:
- Scenario version:
- Prompt version:
- Date:

        ## 2. Environment
- OS / Node / Browser:
- LLM provider and model:
- Database mode:

        ## 3. Requirement Traceability
| Requirement ID | Implementation | Test | Result | Evidence |

        ## 4. Automated Test Results
- build:
- lint:
- typecheck:
- unit / coverage:
- integration:
- e2e:
- simulation:

        ## 5. Real API Acceptance
- Complete runs:
- Completion rate:
- Average / P95 tokens and cost:
- Invalid action / repair / fallback rate:

        ## 6. Five Visible Runs
For each run: fixture, seed, outcome, key eventIds, cooperation, competition, promises, strategy changes, screenshots, export path.

        ## 7. Behavioral Metrics
- Cooperation rate:
- Competition rate:
- Reciprocity:
- Strategy shift:
- Alliance windows:
- Outcome diversity:

        ## 8. Correctness Audits
- Resource conservation:
- Knowledge isolation:
- Relationship traceability:
- Event replay:

        ## 9. Defects and Fixes
- P0:
- P1:
- P2/P3 remaining:

        ## 10. How to Run
Exact commands from clean clone to one completed run.

        ## 11. Final Decision
PASS / FAIL and explicit reasons.